**Prehľad podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácií**

**Stav projektov k 11.09.2019**

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice predložila v rámci Integrovaného Regionálneho Operačného Programu na Riadiaci orgán nasledujúce projektové zámery a žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

**I R O P**

**Prioritná os:**

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

**Investičná priorita:**

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

**Špecifický cieľ:**

**2.2.1** - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

**Projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“**

ZoNFP: IROP-Z-302021H763-221-10

Realizácia: stavebné práce: 09/2018 až 02/2019

zariaďovacie prvky: 03 - 05/2019

kolaudácia: 07.03.2019

**Výdavky v Eur s DPH:** Celkom z toho EU a ŠR

**Cena diela aj so zariaďovacími prvkami pred VO: 586 716,94 356 440,40**

***Stavebné práce po VO: 533 681,94***

Z toho:

1.01 Stavebné riešenie a statika: 340 924,97

1.02 Zdravotechnika 29 315,48

1.03 Vykurovanie 39 237,64

1.04 Vzduchotechnika, vetranie 7 067,80

1.05 Elektroinštalácia 32 515,37

2.01 Areálové úpravy 22 300,92

2.02 Spevnené plochy 40 354,46

2.03 Splašková kanalizácia 8 966,12

2.04 Dažďová kanalizácia 12 999,18

***Zariaďovacie prvky po VO: 44 109,59***

Nábytok 15 869,99

IT technológia 4 339,20

Gastro zariadenie – kuchyňa 13 146,00

Detské ihrisko 10 754,40

***Ostatné po VO: 9 870,05***

El. zab. systém – pohybové senzory 1 495,20

Pripojenie kamerového systému na MsPBA 4 500,00

Výsadba okrasných drevín 1 500,00

Zábradlie – požiadavka IP 1 375,30

Geodetické zameranie lapača tukov 100,00

**Spolu: 586 762,03**

**Uhradené k 31.05.2019: 472 089,04**

z toho EU + ŠR 307 925,74

vlastné uhradené  **164 163,30**

**Budúce kapitálové investície z rozpočtu MČ: 66 112,70**

**VO/EKS**

**Textil pre MŠ 3890,00**

**Kuchynský inventár 4999,99**

**Elektrické spotrebiče 1199,89**

Toho času je ukončená hlavná aktivita a ukončené kolaudačné konanie v zmysle platnej legislatívy. Mestská časť po obdržaní kolaudačného rozhodnutia obnoví konanie na MŠVVaŠ SR na zaradenie do siete škôl a školských zariadení.

Pripravujeme záverečnú žiadosť o platbu a ukončenie projektu.

**Prioritná os:**

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

**Investičná priorita:**

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

**Špecifický cieľ:**

* + 1. - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

1. **ZŠ Bieloruská 1 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | EU + ŠR | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **180 951,91** |  |  |
| **z toho oprávnené** | z toho EUF + ŠR **95%** | 171 904,32 | **171 904,32** |  |
| z toho spoluúčasť **5%** | 9 047,59 |  | **9 047,59** |
| z toho výdavky nad rámec oprávnených | | 0,00 |  | **0,00** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **9 047,59** |

*max. hod. oprávnených výdavkov na školu je 200 000,00 Eur*

Predmetom projektu je rekonštrukcia definovaných priestorov a to: Chemicko-fyzikálne laboratórium; Učebňa polytechniky; PC učebňa; Stavebno-technické úpravy; Doplnenie učebných pomôcok, nábytku a technického vybavenia učební; Inštalovanie šikmej schodiskovej plošiny – bezbariérové a inkluzívne priestory ZŠ;

VO v príprave

1. **ZŠ Biskupická 21 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | EU + ŠR | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **261 911,37** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho EUF + ŠR **95%** | 190 000,00 | **190 000,00** |  |
| z toho spoluúčasť **5%** | 10 000,00 |  | **10 000,00** |
| z toho výdavky nad rámec oprávnených | | 61 911,37 |  | **61 911,37** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **71 911,37** |

*max. hod. oprávnených výdavkov na školu je 200 000,00 Eur*

Predmetom projektu je rekonštrukcia definovaných priestorov a to: Školská knižnica; Prírodovedné učebne (Chémia, Biológia, Fyzika); Dielne; IKT učebne; Stavebno-technické úpravy; Doplnenie učebných pomôcok, nábytku a technického vybavenia učební; Inštalovanie šikmej schodiskovej plošiny – bezbariérové a inkluzívne priestory ZŠ;

VO v príprave

1. **ZŠ Podzáhradná 51 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | EU + ŠR | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **246 042,97** |  |  |
| z toho oprávnené **56 x 6700,00 = 375 200,00Eur** | z toho EUF + ŠR **95%** | 190 000,00 | **190 000,00** |  |
| z toho spoluúčasť **5%** | 10 000,00 |  | **10 000,00** |
| z toho výdavky nad rámec oprávnených | | 46 042,97 |  | **46 042,97** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **56 042,97** |

*max. hod. oprávnených výdavkov na školu je 200 000,00 Eur*

Predmetom projektu je rekonštrukcia definovaných priestorov a to: Školská knižnica; Biológia, Dielne – dve triedy; Informatická výchova; Stavebno-technické úpravy; Doplnenie učebných pomôcok, nábytku a technického vybavenia učební; Inštalovanie šikmej schodiskovej plošiny – bezbariérové a inkluzívne priestory ZŠ;

Stavebné práce ukončené a vyfakturované

Toho času prebieha VO na zariadenie a pomôcky

**Operačný program Kvalita životného prostredia**

**Prioritná os: 1**

**Špecifický cieľ: 1.4.1**

**Kód Žiadosti: NFP310010W758**

**Názov projektu: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení a SMART prvky v budovách ZŠ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | EU + ŠR | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **983 509,87** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho EUF + ŠR **95%** | 934 334,37 | **934 334,37** |  |
| z toho spoluúčasť **5%** | 49 175,50 |  | **49 175,50** |
| z toho výdavky nad rámec oprávnených | | 324,50 |  | **324,50** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **49 500,00** |

Hlavným cieľom projektu je realizácia opatrení zameraných na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zvýšenie jeho kvality, v zmysle požiadaviek legislatívy EÚ, ako aj legislatívnych a strategických dokumentov SR. Priamy vplyv na zníženie znečisťovania ovzdušia bude mať realizácia technických a technologických opatrení na zdrojoch znečisťovania ovzdušia. V rámci aktivít projektu bude vykonané: obnova zastaraných plynových kotolní, solárny ohrev TUV, inštalácia strešnej fotovoltickej elektrárne, MaR kotolne a zónová regulácia (SMART) a výmena svetelných zdrojov za LED a obnova elektroinštalácie v budovách základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice s cieľom ­ znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu. Projekt bude realizovaný v budovách základných škôl, ktorých vlastníkom je žiadateľ (LV 6130):

ZŠ Bieloruská 1, k.ú Podunajské Biskupice, LV 6130; p.č. 5406/4, 5195/1 budova ZŠ Bieloruská 1 a p.č. 5406/3, 5406/27 pozemok;

ZŠ Biskupické 21, k.ú Podunajské Biskupice, LV 6130; p.č. 1352/1 budova ZŠ Biskupická 10170/21 a p.č. 1352/2, 1352/9, 1353

Prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu o neoprávnenosti žiadosti

**B R D S 2019 – Dotačná schéma BSK**

**Dažďová záhrada**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | BSK | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **43 660,18** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho Dotácia | 10 500,00 | **10 500,00** |  |
| z toho spoluúčasť | 33 160,18 |  | **33 160,16** |
| Ostatné | | 2 480,00 |  | **2 480,00** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **35 640,00** |

Predmetom projektu je Dažďová záhrada vo vnútro bloku budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Cieľom je zachytenie a odvedenie dažďovej vody zo strechy, chodníkov a parkoviska, jej následné využitie v závlahovom systéme, tiež skvalitní životné prostredie a vytvorí atraktívne miesto pre klientov, návštevníkov a zamestnancov.

Nádvorie má ambíciu slúžiť nie len ako logistický priestor objektu, ale aj ako zóna pokoja a estetiky aj pre aktivity Matričného úradu.

Toho času sa realizuje stavebná časť a pokračujú sadové úpravy, predpokladaný termín ukončenia 30.09.2019

**MV SR**

**Dotácia 2018**

**Zúčtovanie dotácie na projekt „Zateplenie budovy HZ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | BSK | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle VO celkom | | **33 320,00** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho Dotácia | 30 000,00 | **30 000,00** |  |
| z toho spoluúčasť | 3 320,00 |  | **3 320,00** |
| Projektová dokumentácia | |  |  |  |
| Z rozpočtu MČ | | | | **3 320,00** |

Predmetom projektu je obnova obvodového plášťa formou zateplenia budovy s fasádnym zatepľovacím systémom o hrúbke 150 mm.

Aktivity projektu zlepšia tepelno-izolačné vlastnosti objektu, predĺžia jeho životnosť, zlepšia technické vlastnosti budovy a spotrebu energií v rámci objektu.

Realizáciou projektu sa skvalitní životné prostredie a zníži vypúšťanie emisií do ovzdušia.

Zníži sa energetická a finančná náročnosť objektu.

Toho času pripravujeme vyúčtovanie projektu

**Dotácia 2019**

**Oplotenie a dvor Hasičská Zbrojnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | BSK | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **35 000,00** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho Dotácia | 30 000,00 | **30 000,00** |  |
| z toho spoluúčasť | 5 000,00 |  | **5 000,00** |
| Projektová dokumentácia | | 500,00 |  | **500,00** |
| Z rozpočtu MČ | | | | **5 500,00** |

Predmetom projektu je výmena oplotenia a rekonštrukcia nádvoria Hasičskej zbrojnice na Lieskovskej ceste. Toho času sa spracúva PD – štúdia a rozpočet.

Žiadosť bude podaná k 21.06.2019.

Projekt je v štádiu kontrola

**Úrad vlády**

**Dotácia 2019**

**Multifunkčné ihrisko 33x19m**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | BSK | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **69 824,16** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho Dotácia | 35 000,00 | **35 000,00** |  |
| z toho spoluúčasť | 34 824,16 |  | **34 824,16** |
| Projektová dokumentácia | |  |  |  |
| Z rozpočtu MČ | | | | **34 824,16** |

Predmetom je vybudovanie multifunkčného ihriska s mantinelmi a umelým povrchom s osvetlením (solárne reflektory).

Cieľom je vytvoriť lepšie, nové, viac vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času, v športovom areáli školy a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoriť ďalšie predpoklady pre športové aktivity organizované školou a zriaďovateľom.

Toho času sa prepracováva projektová dokumentácia na realizáciu stavby na pozemkoch ZŠ Bieloruská, bude nasledovať stavebné konanie a zmenové konanie k zmluve s UrVlády SR.

**BSK Územné dotácie**

**Podaná žiadosť na Projekt Osvetlenie Hokejbalového ihriska na Baltskej ul.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | | suma v Eur | BSK | rozpočet MČ |
|
| Rozpočtované náklady v zmysle PD celkom | | **11 500,00** |  |  |
| z toho oprávnené | z toho Dotácia | 8 000,00 | **8000,00** |  |
| z toho spoluúčasť | 3 500,00 |  | **3 500,00** |
| Projektová dokumentácia | |  |  |  |
| Z rozpočtu MČ | | | | **3 500,00** |

Schválená