**I n f o r m á c i a**

**O plnení**

**UZNESENIA č. 45/2018-2022 ,** ktorým

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 600 000 Eur na:

1. Rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách vo výške 79 640 Eur,

Plnenie :

1. Rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách vo výške 120 360 Eur,

Plnenie: V 49. týždni zverejnená Výzva na predloženie cenových ponúk na : Realizačná PD – Rekonštrukcia stravovacej jednotky ZŠ Podzáhradná. PHZ : 35 000,- s DPH. Termín predkladania ponúk : 12.12.2019. Spracovanie PD od 15.1.2020 – 15.04.2020.

1. Rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk vo výške 20 000 Eur

Splnené: ZC (zmluvná cena): 14 750,40 Eur s DPH.

1. Nákup informačného a orientačného systému mestskej časti vo výške 40 000 Eur

Splnené: ZC : I. etapa : 36 787,80 € + 3 206,40 €; II. etapa : 39 997,80 Eur

1. Nákup osobného motorového vozidla pre vedenie mestskej časti vo výške 35 000 Eur

Splnené: ZC : 35 000,- Eur s DPH.

1. Nákup motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu a na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby vo výške 15 000 Eur.

Splnené: ZC : 14 999,99 Eur s DPH.

1. Nákup úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia vo výške 35 000 Eur.

Splnené: ZC : 24 984,00 Eur s DPH.

1. Nákup hlasovacieho a nahrávacieho zariadenia vrátane ozvučenia rokovaní miestneho zastupiteľstva vo výške 17 700 Eur

Splnené: Realizované. ZC: 16 174,80 € s DPH.

1. Rekonštrukciu vchodu miestneho úradu s vytvorením miesta pre informátora vo výške 10 000 Eur.

Splnené . Realizované. ZC 8 901,37 € s DPH.

1. Vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 85 000 Eur ( zníženie o 67 900,-€ na 17 100,- €

Splnené . Realizované. ZC 14 287,68 € s DPH.

1. Rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 60 000 Eur ( navýšenie o 25 000,-€ na 85 000,- €

Splnené . Realizované. ZC I. etapa : 45 300,48 € s DPH. ; II. etapa : 38 775,00 € s DPH.

1. Rekonštrukciu športových ihrísk vo výške 50 000 Eur

Splnené : ZC: Hokejbal. Baltská 42 703,77€; Multif. Bieloruská 5 960,00 € s DPH.

1. Nákup a inštalácia klimatizačnej jednotky vo výške 2 300 Eur

Splnené . Klimatizačná jednotka – zasadačka Trojičné nám. ZC 2 232,00 s DPH.

1. Projektovú dokumentáciu k  projektom vo výške 30 000 Eur. ( zmena Uzn. Č. 45/2018-2022navýšenie na 131 600,-€).

Plnenie: Priebežne

* + Školský areál Bieloruská : Uzn. : 18 000,0 €
  + Oddychové oázy vnútrobloky MJ : Uzn. : 14 400,0 €
  + Zníženie energet. náročnosti budov: Uzn. : 43 200,0 €

( MÚ Žiacka, ZŠ Vetvárska, ZŠ Bieloruská)

z toho vysúťažené

- MÚ Žiacka: ZC : 14 520,- €

- ZŠ Vetvárska ZC : 14 520,- €

* + Zelené srdce Podunajských Biskupíc a iné projekty: Uzn. : 56 000,0 €

ZC : 32 400,0 €

**O plnení**

**UZNESENIA č. 95/2018-2022**

**- Zmena bodu 10. a doplnenie bodov 15., 16., 17., 18., 19. , a 20. v Uzn. č. 45/2018-2022 zo dňa 7.5.2019**

Bod 10.) Vybudovanie nových parkovacích miest : 17 100,- €

Splnené. Plnenie v pôvodnom bode 10.

1. Nákup strojov , prístrojov, zariadení vo výške 3 000 Eur

Splnené: klimatizačná jednotka do serverovne a matriky. ZC: 2 300,- nie je platca DPH

1. Nákup softvéru vo výške 8 400 Eur.

Splnené : Mobilná aplikácia pre občanov 1 800 ,- € ; Mapový portál MČ 5 940,- € s DPH.

1. Rekonštrukcia a modernizácia budov, objektov vo výške 11 500 Eur

Splnené : Rekonštrukcia Latorická ZC : A/ Časť plotu: 5 924,74 € ; B/ Prevádzkový objekt 5 575,26 € s DPH.

1. Kompletná rekonštrukcia školského dvora MŠ Estónska 3 vo výške 45 000 Eur.

Plnenie : ZC spolu 39 111, 60 € s DPH. Z toho: 32 560,80 € realizácia do 18.12.2019 + dodatok č. 1 (rozšírenie počtu hracích prvkov) ZC: 6 550,80 € ; Realizácia najneskôr do 15.3.2020 .

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 25 000 Eur

Splnené : Plnenie v pôvodnom bode 11.

1. Rekonštrukcia oplotenia ZŠ Bieloruská ; Geologická - Vrakunská- Priekopnícka ulica vo výške 15 691 Eur .

Plnenie : Výberové konanie ukončené, ZoD podpísaná. ZC spolu 15 589,98 s DPH . Z toho: A/ Rekonštrukcia plota Priekopnícka – Vrakunská – Geologická :11 238,95 € ;

B/ Prístavba oplotenia ZŠ Bieloruská: 4 351,03 € s DPH.

Realizácia podľa poveternostných podmienok najneskôr do 27.02.2020.

**o plnení**

**UZNESENIA č. 96/2018-2022**

**- Zmena bodu 14.. v Uzn. č. 45/2018-2022 zo dňa 7.5.2019**

14) Projektová dokumentácia vo výške 131 600 Eur

Plnenie : Plnenie v pôvodnom bode 10.

V Bratislave , dňa 04.12.2019

Spracovala : Ing. Jankovská,

referát koncepcie rozvoja, verejného obstarávania a eurofondov